# **Product Backlog**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero** | **Historia de Usuario** | **Valor** | **Esfuerzo** | **Ratio** |
| H1 | Agregar Evento | 10 | 5 | 2.00 |
| H2 | Eliminar Evento | 6 | 3 | 2.00 |
| H3 | Actualizar Evento | 8 | 4 | 2.00 |
| H4 | Listar Eventos | 9 | 2 | 4.50 |
| H5 | Agregar Usuario | 10 | 5 | 2.00 |
| H6 | Eliminar Usuario | 6 | 3 | 2.00 |
| H7 | Actualizar Usuario | 8 | 4 | 2.00 |
| H8 | Listar Usuarios | 9 | 2 | 4.50 |
| H9 | Opción de calificar evento por estrellas | 5 | 3 | 1.67 |
| H10 | Eliminar comentario | 5 | 2 | 2.50 |
| H11 | Registra Invitado | 10 | 5 | 2.00 |
| H12 | Registra Estudiante | 10 | 5 | 2.00 |
| H13 | Iniciar sesión de Usuarios | 10 | 5 | 2.00 |
| H14 | Cerrar sesión de Usuarios | 9 | 2 | 4.50 |
| H15 | Recordar contraseña | 8 | 4 | 2.00 |
| H16 | Inscripción de eventos | 10 | 5 | 2.00 |
| H17 | Cancelación de asistencia | 9 | 4 | 2.25 |
| H18 | Unirse a la lista de espera | 8 | 3 | 2.67 |
| H19 | Salirse de la lista de espera | 8 | 3 | 2.67 |
| H20 | Notificación recordatoria de asistir a evento | 7 | 3 | 2.33 |
| H21 | Barra de búsqueda de eventos | 9 | 3 | 3.00 |
| H22 | Sistema de Puntos | 10 | 5 | 2.00 |
| H23 | Sistema de recompensas o beneficios | 10 | 5 | 2.00 |
| H24 | Agregar recompensas | 6 | 3 | 2.00 |
| H25 | Eliminar recompensas | 3 | 2 | 1.50 |
| H26 | Actualizar recompensas | 6 | 3 | 2.00 |
| H27 | Listar recompensas | 6 | 2 | 3.00 |
| H28 | Agregar puntos a una cuenta | 9 | 5 | 1.80 |
| H29 | Restar puntos a una cuenta | 9 | 5 | 1.80 |
| H30 | Actualizar puntos de una cuenta | 7 | 4 | 1.75 |
| H31 | Perfil de Acreditador y Usuario de ventas | 8 | 4 | 2.00 |
| H32 | Perfil de Estudiante e Invitado | 8 | 4 | 2.00 |
| H33 | Código QR de estudiante e invitado generado | 7 | 5 | 1.40 |
| H34 | Alerta de eventos cancelados | 7 | 5 | 1.40 |
| H35 | Apartado de comentarios | 8 | 5 | 1.60 |
| H36 | Listado de eventos por estado | 8 | 4 | 2.00 |
| H37 | Marcar eventos destacados | 7 | 4 | 1.75 |
| H38 | Leer código QR de acreditador | 8 | 4 | 2.00 |
| H39 | Leer código QR de los productos | 8 | 4 | 2.00 |
| H40 | Notificar que se acreditó | 7 | 4 | 1.75 |
| H41 | Lista de inscritos acreditados y no acreditados | 9 | 5 | 1.80 |
| H42 | Lista de espera de los estudiantes o invitados | 8 | 4 | 2.00 |
| H43 | Mostrar historial de eventos | 8 | 4 | 2.00 |
| H44 | Filtrar eventos por sede | 7 | 3 | 2.33 |
| H45 | Misiones por parte del estudiante | 10 | 5 | 2.00 |
| H46 | Agregar misiones | 10 | 5 | 2.00 |
| H47 | Editar misiones | 9 | 4 | 2.25 |
| H48 | Eliminar misiones | 8 | 4 | 2.00 |
| H49 | Listar misiones | 8 | 3 | 2.67 |
| H50 | Apartado de notificaciones | 10 | 5 | 2.00 |
| H51 | Apartado de dashboard de usuario de ventas | 9 | 5 | 1.80 |
| H52 | Apartado de gráficos de gestión acreditador | 9 | 4 | 2.25 |
| H53 | Métricas apartado administrador | 10 | 5 | 2.00 |
| H54 | Panel de control | 10 | 5 | 2.00 |
| H55 | Revisar y contestar consultas | 9 | 4 | 2.25 |
| H56 | Asignación de eventos a los acreditadores | 9 | 4 | 2.25 |
| H57 | Enviar correos de notificaciones | 10 | 5 | 2.00 |
| H58 | Enviar encuestas | 9 | 4 | 2.25 |
| H59 | Enviar notificaciones directas a la app | 9 | 4 | 2.25 |

# **Product Backlog Priorizado**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Epica** | **N°** | **Historia de Usuario** | **Valor** | **N°Sprint** |
| **Épica 1: CRUD de Eventos y Usuarios** | H1 | Agregar Evento | 10 | 1 |
| H2 | Eliminar Evento | 6 | 1 |
| H3 | Actualizar Evento | 8 | 1 |
| H4 | Listar Eventos | 9 | 1 |
| H5 | Agregar Usuario | 10 | 1 |
| H6 | Eliminar Usuario | 6 | 1 |
| H7 | Actualizar Usuario | 8 | 1 |
| H8 | Listar Usuarios | 9 | 1 |
| **Épica 2: Inscripciones y Gestión de Eventos** | H9 | Opción de calificar evento por estrellas | 5 | 2 |
| H10 | Eliminar comentario | 5 | 2 |
| H11 | Registra Invitado | 10 | 2 |
| H12 | Registra Estudiante | 10 | 2 |
| H13 | Iniciar sesión de Usuarios | 10 | 2 |
| H14 | Cerrar sesión de Usuarios | 9 | 2 |
| H15 | Recordar contraseña | 8 | 2 |
| H16 | Inscripción de eventos | 10 | 3 |
| H17 | Cancelación de asistencia | 9 | 3 |
| H18 | Unirse a la lista de espera | 8 | 3 |
| H19 | Salirse de la lista de espera | 8 | 3 |
| H20 | Notificación recordatoria de asistir a evento | 7 | 3 |
| H21 | Barra de búsqueda de eventos | 9 | 3 |
| H36 | Listado de eventos por estado | 8 | 3 |
| H37 | Marcar eventos destacados | 7 | 3 |
| H41 | Lista de inscritos acreditados y no acreditados | 9 | 4 |
| H42 | Lista de espera de estudiantes o invitados | 8 | 4 |
| **Épica 3: Sistema de Puntos y Recompensas** | H22 | Sistema de Puntos | 10 | 4 |
| H23 | Sistema de recompensas o beneficios | 10 | 4 |
| H24 | Agregar recompensas | 6 | 4 |
| H25 | Eliminar recompensas | 3 | 4 |
| H26 | Actualizar recompensas | 6 | 4 |
| H27 | Listar recompensas | 6 | 4 |
| H28 | Agregar puntos a una cuenta | 9 | 4 |
| H29 | Restar puntos a una cuenta | 9 | 4 |
| H30 | Actualizar puntos de una cuenta | 7 | 4 |
| **Épica 4: Funcionalidades Adicionales** | H31 | Perfil de Acreditador y Usuario de ventas | 8 | 5 |
| H32 | Perfil de Estudiante e Invitado | 8 | 5 |
| H33 | Código QR generado | 7 | 5 |
| H34 | Alerta de eventos cancelados | 7 | 5 |
| H35 | Apartado de comentarios | 8 | 5 |
| H38 | Leer código QR de acreditador | 8 | 6 |
| H39 | Leer código QR de los productos | 8 | 6 |
| H40 | Notificar que se acreditó | 7 | 6 |
| H43 | Mostrar historial de eventos | 8 | 6 |
| H44 | Filtrar eventos por sede | 7 | 6 |
| H45 | Misiones por parte del estudiante | 10 | 6 |
| H46 | Agregar misiones | 10 | 7 |
| H47 | Editar misiones | 9 | 7 |
| H48 | Eliminar misiones | 8 | 7 |
| H49 | Listar misiones | 8 | 7 |
| **Épica 5: Comunicaciones y Gestión** | H50 | Apartado de notificaciones | 10 | 8 |
| H51 | Apartado de dashboard de usuario de ventas | 9 | 8 |
| H52 | Apartado de gráficos de gestión acreditador | 9 | 8 |
| H53 | Métricas apartado administrador | 10 | 8 |
| H54 | Panel de control | 10 | 8 |
| H55 | Revisar y contestar consultas | 9 | 9 |
| H56 | Asignación de eventos a los acreditadores | 9 | 9 |
| H57 | Enviar correos de notificaciones | 10 | 9 |
| H58 | Enviar encuestas | 9 | 9 |
| H59 | Enviar notificaciones directas a la app | 9 | 9 |